capítulo IV

Propuesta tecnológica

Plan del proyecto

Para llevar a cabo el desarrollo del sistema de administración del restaurante “La Abuela,” será aplicada la metodología de desarrollo de software White Watch. El método Watch, es un marco metodológico que describe los procesos técnicos, gerenciales y de soporte que deben emplear los equipos y grupos que tendrán a su cargo el desarrollo de las aplicaciones informáticas de un SIE (Sistema de información Empresarial), la cual se descompone en las siguientes fases;

- Gestión de Proyecto: Se describe la metodología de gestión de proyectos que se utilizará, los roles y responsabilidades del equipo.	Se establecen los procesos de comunicación y seguimiento, el proceso para gestionar los cambios en el alcance, cronograma o presupuesto del proyecto.	Se establecen los criterios para aprobar o rechazar los cambios, los estándares de calidad que se aplicarán al proyecto, los procesos de revisión y pruebas para asegurar la calidad del producto.

- Modelado de Negocios: Se describen los casos de uso del sistema, detallando cómo los usuarios interactúan con él, se utilizan diagramas de casos de uso para visualizar las interacciones.	Se modelan los flujos de trabajo del negocio, mostrando las actividades y decisiones que se realizan, se utilizan diagramas de actividad para representar los procesos.	Se definen las entidades y relaciones de los datos que maneja el sistema, se  utilizan diagramas de entidad-relación (ER) para representar los modelos de datos.

- Ingeniería de Requisitos: Se describen las funcionalidades que debe tener el sistema, se utilizan casos de uso, historias de usuario o especificaciones de requisitos para documentar los requisitos funcionales, se definen los requisitos de calidad del sistema, como rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.	Se establecen métricas para medir el cumplimiento de los requisitos no funcionales, se realizan revisiones y validaciones con los interesados para asegurar que los requisitos sean correctos y completos.

- Diseño del Sistema:  Se define la arquitectura del sistema, incluyendo los componentes y su interacción donde se utilizarán diagramas de arquitectura para representar la estructura del sistema.	Se diseña la interfaz de usuario del sistema, considerando la usabilidad y la experiencia del usuario, utilizando wireframes o prototipos para representar el diseño de la UI.	Se diseña la estructura de la base de datos, incluyendo las tablas, relaciones y restricciones, se utilizan diagramas de base de datos para representar el diseño y se detalla el diseño de los componentes de software, incluyendo sus interfaces y funcionalidades.

Gestión del Proyecto

Acta de Constitución del Proyecto

Título del proyecto y Descripción

| Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Corto | SARA | Equipo del Proyecto |  |  |
| Nombre Completo o Título |  | N° | Nombres y Apellidos | Cedula |
| Sistema de administración del restaurante la Abuela |  | 1 2 3 | Félix Silva Ismael Rodríguez Fernando Hevia | 31.154.010 31.107.189 31.028.545 |

Descripción del Proyecto

El sistema administra los diferentes platillos que salen diariamente del restaurante, los ingredientes que se consumen mensualmente, el costo de cada uno, aparte que se ingresarán los nuevos empleados activandolos y deshabilitando los que se retiraron, anotando sus días libres, vacaciones y si tienen un percances a faltar el dia no indicado, un menú enlazado a la plataforma para los clientes y por último al momento que un pedido se realice se generará un recibo.

Gerente del Proyecto Asignado y nivel de autoridad

Según Robbins y Coulter (2010) afirman que un gerente, es “alguien que trabaja con otras personas, y a través de ellas coordina sus actividades laborales para cumplir con las metas de la organización”.		En caso de este proyecto el gerente de este proyecto es Felix Silva quien guiada al equipo de proyecto.

Necesidades del Negocio

Las necesidades prácticas que requiere el sistema de administración del restaurante la abuela son:

Sistema de POS (Punto de Venta):

- Registro rápido de pedidos (cocina/barra).

- División de cuentas y modificaciones en tiempo real.

- Integración con métodos de pago (tarjeta, móvil, efectivo).

Gestión de inventario:

- Alertas de stock bajo (ingredientes, bebidas).

- Control de mermas y caducidades

Control de accesos:

- Permisos por rol ( cajero, administrador).

Visión del Producto

Un sistema de administración  fácil de usar, diseñado para optimizar las operaciones internas de restaurantes “La Abuela” mejorando la eficiencia, reduciendo costos y elevando la experiencia del cliente en el local.	El sistema se centra en las necesidades operativas dentro del restaurante, como la gestión de platos, pedidos en el local, inventario, y la administración del personal, simplificando y agilizando los procesos diarios del restaurante, desde la toma de pedidos hasta el cierre de caja.	El sistema busca reducir los tiempos de espera, minimizar errores y optimizar el uso de los recursos a través de un control de inventario preciso y una gestión eficiente de los recursos, el sistema ayuda a reducir el desperdicio y los costos operativos, buscando mejorar la experiencia del cliente al proporcionar un servicio más rápido, preciso y personalizado con una interfaz del sistema debe ser intuitiva y fácil de usar para todo el personal del restaurante, independientemente de su nivel de experiencia tecnológica.	El sistema de administración aportará los siguientes beneficios;:

- Mayor eficiencia en la gestión de pedidos en el local y platillos.

- Control preciso del inventario y reducción del desperdicio.

- Mejora en la comunicación entre el personal de salón y cocina.

- Información valiosa para la toma de decisiones estratégicas.

- Mejora en la experiencia del cliente dentro del local.

Justificación del proyecto

La gestión y administración de pedidos, inventario y facturación de manera manual  en el restaurante la abuela se ha vuelto tediosa, ya que manualmente generalmente es lenta y genera errores que le cuestan al restaurante, la falta de tiempo real por el movimiento acelerado de los pedidos que se generan al dia y pérdidas de ingresos por mal manejo de inventario. Por lo que este sistema automatizar procesos para reducir costos, mejorar eficiencia y aumentar ganancias, reduciendo tiempos de atención, disminuyendo mermas en inventario, aumentando ventas, se recuperara la inversión en 12 meses y genera ahorros anuales, se reduce errores, optimiza el tiempo mejorando la toma de decisiones y posiciona al restaurante como moderno y competitivo

Recursos Pre-asignados

Recurso Físico:

| Tipo | Ejemplos | Asignado por |
| --- | --- | --- |
| Espacios | - Oficina para el equipo. - Sala de servidores. - Laboratorio de pruebas. | Área de Infraestructura. |
| Equipos | - Laptops para desarrolladores. - Dispositivos móviles para testing. - Servidores físicos. | Departamento de TI. |
| Hardware | - Routers, impresoras. - Tarjetas gráficas para diseño 3D. | Proveedor interno/externo. |

Recurso Técnico:

| Tipo | Ejemplos | Asignado por |
| --- | --- | --- |
| Software | - Licencias de Figma (diseño). - IDE (Visual Studio, IntelliJ). - Jira/Asana. | Departamento de TI/Compras. |
| Plataformas | - AWS/Azure (cloud). - GitHub Enterprise. - Bases de datos (Oracle, MongoDB). | Proveedor o área de Sistemas. |
| APIs/SDKs | - Acceso a APIs de pago (Stripe, Google Maps). - SDKs para desarrollo móvil. | Equipo de Desarrollo. |

Recurso Financiero:

| Tipo | Ejemplos | Asignado por |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto Base | - $50 USD para desarrollo (aprobado por dirección). | Finanzas/Comité de Proyectos. |
| Fondos Reservados | - 50 USD para imprevistos - 20 USD para capacitaciones. | Patrocinador (Sponsor). |
| Inversión Inicial | - Compra de servidores ($10 USD). - Contratación de consultores externos. | Área de Compras. |

Requerimientos conocidos de los interesados

Los requerimientos de los interesados definen las necesidades y expectativas de los usuarios, clientes, dueños y otros actores clave del sistema. Se dividen en:

#### Requerimientos del Proyecto (Alcance de implementación)

Tiempo y Presupuesto

- Implementación en menos de 10 meses.

- Costo accesible para PYMES ( menos de $100 USD en software/hardware).

Entregables

- Software fácil de manejar para dueños y meseros.

- Capacitación al personal (máx. 8 horas).

- Soporte técnico post-implementación (24/7 los primeros 30 días).

Restricciones

- Compatible con Windows

- Cumplimiento de normas sanitarias y fiscales locales (facturación electrónica).

#### Requerimientos del Producto (Funcionalidades del sistema)

### Dueño/Gerente

Gestión financiera:

- Reportes de ventas diarias/semanales (con gráficos).

- Control de costos (mermas, ROI por plato).

Administración de personal:

- Turnos, rendimiento y cálculo de propinas.

Toma de decisiones:

- Alertas de platos poco vendidos o stock crítico.

### Cocina/Barra

Inventario:

- Alertas automáticas de ingredientes agotados.

### Requerimientos No Funcionales

Usabilidad:

- Interfaz intuitiva (menos de 15 minutos de capacitación).

Rendimiento:

- Soporte para  dispositivos conectados simultáneamente.

Seguridad:

- Encriptación de datos de clientes y pagos (PCI DSS).

Acta de Nombramiento del Líder Técnico

En el pueblo de Bum-Bum, Socopo estado Barinas, siendo las 3:00 pm, del día 20/02/2025 se realizó una reunión con el grupo de proyecto (SARA) con la finalidad de elegir a un Líder técnico.

La reunión finalizó después de que cada integrante del equipo desarrollara su argumento y voto en la capacitación del líder técnico y como resultado de la discusión de tema se eligió  por unanimidad al integrante Felix Silva CI:31.154.010. Quedando como programador Ismael Rodriguez C.I: 31.107.189  Y como diseñador de software Fernando Hevia C.I: 31.028.545 finalizando la reunión.

Plan de Recursos Humanos

| ROL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número del rol | 01 | nombre del rol | Líder técnico |
| objetivo del rol |  | Lidera el equipo y garantiza la entrega del proyecto. |  |
| Responsable |  | Es quien dirige el equipo y garantiza la entrega del producto finalizado |  |
| Funciones |  | Aprueba los cambios menores en alcance/cronograma, reportar avances del proyecto, diseñar soluciones técnicas, supervisar a los desarrolladores y validar la calidad del producto. |  |
| Nivel de autoridad |  | Alta |  |
| Reporta a |  | Programador y el diseñador de UI/UX |  |
| Supervisa a |  | Equipo de proyecto |  |

| Número del rol | 02 | nombre del rol | Programador |
| --- | --- | --- | --- |
| objetivo del rol |  | Escribir el código del sistema que el equipo de proyecto desarrollará. |  |
| Responsable |  | Es quien escribe código limpio, eficiente y bien documentado según los requisitos |  |
| Funciones |  | Implementar funcionalidades técnicas (backend, frontend o fullstack), realizar pruebas unitarias y corregir bugs, trabajar con el diseñador para integrar interfaces y lógica, Participar en revisiones de código (code reviews), mejorar rendimiento y seguridad del código. |  |
| Nivel de autoridad |  | Alta |  |
| Reporta a |  | al diseñador de UI/UX y Líder técnico |  |
| Supervisa a |  |  |  |

| Número del rol | 03 | nombre del rol | Diseñador UI/UX |
| --- | --- | --- | --- |
| objetivo del rol |  | Crear interfaces intuitivas y atractivas. |  |
| Responsable |  | Es quien desarrolla la interfaz del sistema. |  |
| Funciones |  | Diseñar la estructura del sistema (diagramas UML, flujos de datos), coordinar con programadores para implementar diseños, validar diseños con stakeholders y usuarios y generar guías de estilo. |  |
| Nivel de autoridad |  | Alta |  |
| Reporta a |  | al programador y líder técnico |  |
| Supervisa a |  |  |  |

Identificación de los Interesados

| IDENTIFICACIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN |  |  | CALIFICACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa/Cargo | Información de contacto | Rol en el proyecto | Expectativa principal /requerimientos primordiales | Influencia potencial | Fase de mayor interes | Interno o externos | apoyo neutral opositor |
| Felix Silva | UPT |  | Líder técnico |  |  |  | Interno | Apoyo |
| Ismael Rodriguez | UPT |  | programador |  |  |  | Interno | Apoyo |
| Fernando Hebia | UPT |  | Diseñador de software |  |  |  | Interno | Neutral |

Definición del alcance del proyecto

El proyecto será denominado desarrollar un sistema para la administración del restaurante la abuela Bum-bum estado Barinas.	Sistema que le permitirá tener mayorcontrol de los platillos al día y sus ingredientes  facilitando la administración de manera rápida y sencilla.

Matriz de Responsabilidad

La matriz de responsabilidades es una herramienta de gestión de proyectos que define los roles y responsabilidades de un equipo. Este proyecto es RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

### Matriz RACI;

| Tarea / Rol | Lider Tecnico | Desarrollador | Diseñador de software | Cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir requisitos | A | R | C | A |
| Diseñar arquitectura | C | S | R | I |
| Programar módulo | I | R | S | I |
| Pruebas de calidad | I | S | A | C |

#### Leyenda RACI:

- R (Responsable): Ejecuta la tarea.

- A (Responsable): Aprueba o es último responsable (solo 1 por tarea).

- C (Consultado): Se le consulta antes de actuar.

- I (Informado): Se le informa después de actuar.

- S (Soporte): Brinda apoyo (en RASCI).

Diagrama de Gantt

### Diagrama de Gantt: Sistema de Administración de Restaurante “La Abuela”

| Tarea | febrero | abril | mayo | junio | agosto | septiembre | octubre | noviembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de Requerimientos | ██████████ |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión con el cliente | ██████████ |  |  |  |  |  |  |  |
| Definir funcionalidades | ██████████ |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del Sistema |  | ██████████ | ██████████ |  |  |  |  |  |
| Diseño de la interfaz (UI/UX) |  | ██████████ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la base de datos |  | ██████████ |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del Sistema |  |  | ██████████ | ██████████ | ██████████ |  |  |  |
| Página de inicio (menú del día) |  |  | ██████████ |  |  |  |  |  |
| Módulo de inicio de sesión |  |  | ██████████ |  |  |  |  |  |
| Registro de platos e ingredientes |  |  |  | ██████████ |  |  |  |  |
| Registro de empleados y días libres |  |  |  | ██████████ |  |  |  |  |
| Generación de informes |  |  |  |  | ██████████ |  |  |  |
| Pruebas y Ajustes |  |  |  |  | ██████████ | ██████████ |  |  |
| Pruebas de funcionalidad |  |  |  |  | ██████████ |  |  |  |
| Corrección de errores |  |  |  |  |  | ██████████ |  |  |
| Implementación y Entrega |  |  |  |  |  |  | ██████████ | ██████████ |
| Despliegue del sistema |  |  |  |  |  |  | ██████████ |  |
| Capacitación al personal |  |  |  |  |  |  |  | ██████████ |

### Explicación de las tareas:

Análisis de Requerimientos (Semana 1):

- Reunión con el cliente para entender las necesidades.

- Definir las funcionalidades del sistema.

Diseño del Sistema (Semanas 2-3):

- Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX).

- Diseño de la base de datos para almacenar platos, empleados, ingredientes, etc.

Desarrollo del Sistema (Semanas 3-5):

- Desarrollo de la página de inicio con el menú del día.

- Implementación del módulo de inicio de sesión para administrador, secretario y superadministrador.

- Creación de formularios para registrar platos, ingredientes y empleados.

- Desarrollo de la funcionalidad para gestionar días libres y cambios.

- Generación de informes (ventas, cambios de días libres, gastos adicionales).

Pruebas y Ajustes (Semanas 5-6):

- Pruebas de funcionalidad para asegurar que todo funciona correctamente.

- Corrección de errores y ajustes finales.

Implementación y Entrega (Semanas 7-8):

- Despliegue del sistema en el servidor del restaurante.

- Capacitación al personal para el uso del sistema.

Lista de identificación de riesgos

| Numero de riesgo | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| R01 | Fallas de software/hardware | El sistema puede colapsar por errores de programación o problemas en servidores/dispositivos |
| R02 | Incompatibilidad con otros sistemas | Dificultad para integrarse con POS, ERP, o plataformas de delivery. |
| R03 | Problemas de conectividad | Caídas de internet que afecten operaciones en tiempo real (pedidos en línea). |
| R04 | Ciberseguridad | Vulnerabilidad a hackeos, robos de datos de clientes o fraudes en pagos electrónicos. |
| R05 | Escalabilidad | El sistema no soporta un aumento de usuarios ( alta demanda en horarios pico). |
| R06 | Resistencia del personal | Empleados no pueden adaptarse al nuevo sistema por falta de capacitación. |
| R07 | Problemas en inventario | Desactualización de stock, leading a falta de ingredientes o exceso de desperdicio. |
| R08 | ROI bajo | El sistema no genera ahorros o mejora de eficiencia esperada. |
| R09 | Multas o penalizaciones | Incumplimiento de regulaciones (ej: protección de datos como GDPR o normas locales). |
| R10 | Interfaz complicada | Sistema lento o confuso para meseros, generando demoras en atención. |
| R11 | Desastres naturales | Daños físicos a equipos (inundaciones, incendios) sin backups remotos. |

MODELADO DE NEGOCIO

Modelado de Negocio

Definición del sistema de Negocios

El restaurante la abuela lleva un control de la información referente los platillos diarios, empleados, ingredientes, productos, la información es manipulada de forma manual los datos allí almacenados generan reportes en cuanto al costo de los platillos y la venta mensual de ellos.

Con el desarrollo del Sistema de Administración del Restaurante la Abuela “SARA”, es un producto desarrollado bajo ambiente web, con el cual se pretende automatizar toda la información manejada por el restaurante la abuela, logrando así una mejor manipulación de los datos y reportes de los platillos, además de poder tener a la mano y en cualquier lugar dicha información.

Alcance del Producto

En el Sistema de Administración del Restaurante la Abuela “SARA”, se automatizará la información referente a los platillos, tales como datos de los ingredientes que llevan, precio, generar reportes de ingredientes, ingresar empleados, generar facturas, generar reportes de empleados y generar reporte de inventario.

Diagrama de Objetivos del Sistema de Negocios

| Responsabilidad técnica | Objetivo | Descripción | Indicadores de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de proyecto |  |  |  |
| Líder Técnico | Sistematización del sistema para el restaurante | Implementar un sistema para la administración del restaurante | Aplicación Funcional |
| Programador | Administración sistemática | Permitir que el dueño registre, modifique y verifique los platillos del menú de manera sencilla. | Capacidad de edición y gestión dentro del sistema. |
| Diseñador UI/UX | Optimización móvil | Garantizar que el sistema sea intuitivo y optimizado para dispositivos móviles. | Diseño responsivo y de fácil manejo. |

- Misión

Optimizar la gestión operativa del restaurante "La Abuela" en el estado barinas; Bum-Bum mediante una solución digital integral que garantizando eficiencia en la gestión de pedidos y servicio al cliente asegurando un flujo de trabajo ágil entre la cocina y el área de atención, lo que permite reducir tiempos de espera y mejorar la satisfacción del cliente, transparencia en la administración de recursos facilitando el control del inventario, costos y personal, asegurando una gestión clara y efectiva de los recursos del restaurante, respuesta ágil a las necesidades del cliente implementando un sistema que permita adaptarse rápidamente a las solicitudes y preferencias de los clientes, mejorando así su experiencia gastronómica y mejoras continuas de la calidad del servicio fomentando un ambiente de retroalimentación constante que permita identificar áreas de mejora y desarrollar nuevas estrategias para ofrecer un servicio excepcional.

- Visión

Generar una experiencia gastronómica memorable para que cada cliente disfrute de un servicio excepcional antes de que note cualquier inconveniente, el personal trabaje con herramientas digitales tan efectivas como su pasión por la cocina: Empoderar a los meseros y cocineros con tecnología que facilite su labor y mejore la comunicación  inspirando a otros restaurantes en Barinas a adoptar prácticas eficientes, convertirnos en un referente de innovación y excelencia en la industria gastronómica local.

- Objetivos de Alto Nivel

Desarrollar un sistema automatizado para llevar un control de datos y reportes del restaurante la abuela, registrando de manera oportuna y eficiente la información de los platillos del menú.

- Objetivos de Bajo nivel

1- Determinar los requerimientos técnicos y administrativos de los entes involucrados en el proceso del Sistema de administración del restaurante la abuela.

2- Modelar el sistema en función de los requerimientos y las necesidades que presente el restaurante la abuela Bum-Bum.

3- Generar diseño arquitectónico y detallado del Sistema de administración del restaurante la abuela en base a las características y especificaciones técnicas determinadas en el diseño.

4- Implementar el producto que permitirá llevar el control de datos y reportes del restaurante la abuela Bum-Bum.

Modelado de los Procesos del sistema de Negocios

Cadena de Valor del Sistema de Negocios

Diagramas de Procesos del Sistema de Negocios

· Jerarquía de Procesos

· Descripción de los Procesos

Diagrama de Actividades

Diagrama de Actividades por Procesos

Diagrama de Actividades por Actor

Descripción de Actores y sus Roles

Matriz Actores-Procesos

Descripción de Actores y sus roles

| Nombre de Actor | Descripción | Rol |
| --- | --- | --- |
| Usuario Administrador | Este usuario representa al personal encargado de la administración de los recursos del sistema. Tendrá los privilegios de crear usuarios registrados, | Administrar el Sistema |
| usuario secretario | Este usuario representa al personal encargado de cargar al sistema los datos de los ingredientes de los platillos, reportes de de los empleados, gestionar inventario y general tablas de los platillos mensuales. | Gestionar datos de los ingredientes Realiza reportes Gestiona inventario |
| Usuario Registrado | Este usuario representa al personal encargado de registrar los platillos al día. | Registra la venta de platillos del menú |

Diagrama de actividades – colaboración- entre actores – swimlines

Matriz Actores-Procesos

|  | Gestionar Usuarios | Registrar Ingredientes | Tomar Pedidos | Generar Reportes | Configurar Roles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuario administrador | T-C-E-A | C | C | C | T-C-E-A |
| Usuario Secretario |  | T-C-E-A | C-A | T-C-E-A | C-E |
| Usuario Registrador |  |  | T-E-C |  | C |
| Tramita: T Consulta: C Ejecuta: E Actualiza: A |  |  |  |  |  |

Modelado de los Objetos del Negocio

Diagramas de Clase en UML

Identificación de las Reglas de Negocio

Reglas de Negocio

| Numero | Reglas de Alto Nivel |
| --- | --- |
| RAN-01 | CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (1.999) |
| RAN-02 | LEY ORGÁNICA DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS. |
| RAN-03 | LEY ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. |
| RAN-04 | LEY ESPECIAL CONTRA DELITOS INFORMÁTICOS. |

| Numero | Reglas de Bajo Nivel |
| --- | --- |
| RBN-01 | El Usuario Administrador podrá crear usuarios (secretarios, Registradores). |
| RBN-02 | El Usuario Administrador podrá editar usuarios (secretarios, Registradores). |
| RBN-03 | El Usuario secretario podrá registrar datos de los platillos (costo e ingredientes). |
| RBN-04 | El Usuario Administrador podra Asignar roles |
| RBN-05 | El Usuario Administrador podra asignar permisos de roles. |
| RBN-06 | El Usuario Secretario podra Definir categorías de platillos (Desayuno almuerzo ejecutivo y sopas). |
| RBN-07 | El Usuario Secretario podra registrar ingredientes y cantidades en stock |
| RBN-08 | El Usuario Secretario podra generar reportes de ingredientes críticos. |
| RBN-09 | El Usuario Secretario podra generar reportes de ventas mensuales por platillo. |
| RBN-10 | El Usuario Secretario podra generar reportes de inasistencia de empleados. |
| RBN-11 | El Usuario Administrador podra Cargar horarios y rendimiento de empleados |
| RBN-12 | El Usuario Registrado podra registrar platillos vendidos por día. |
| RBN-13 | El Usuario Registrador podra registrar formato de pago de platillos(tarjeta, efectivo pago móvil). |
| RBN-14 | El Usuario administrador podra ingresar empleados (cocinera/o, Lavaplato, ayudante, mesera/o). |

Ingeniería de Requisitos

Alcance del Producto

Este sistema será un sistema de administración para el restaurante de la abuela Bum.Bum. Dicho sistema será denominado: Sistema de Administración del Restaurante la Abuela (SARA).

De manera particular el SARA brindara la administración que realiza el restaurante dichos procesos serán:

- Gestionar las órdenes de los platillos y personal empleado

- Gestionar el módulo de inventario, ingredientes, compra y venta de producto

-Llevar reportes de ventas de platillos, costo de ingredientes y tendencias de consumo

-manejo de facturación y pagos

Descripción General

El sistema a desarrollar será un sistema administrativo, bajo un ambiente web, en el cual se almacenarán datos de la gestión que realiza el restaurante la abuela, en cuanto a registro de empleados, platillos, ingredientes, pagos y datos generales del restaurante, el cual permitirá generar reportes mensuales de la venta de comida que se realice.

Perspectivas del Producto

Este producto (SARA) abarca los procesos desde el momento en que se registran los datos del restaurante, pasando por la carga de los platillos que se venden a diario. Debe funcionar en cualquier computadora sin importar el sistema operativo que soporte, así como también que disponga de conexión a internet y posea un navegador web.

Funcionalidad del producto

Entre las funciones generales que tendrá el sistema, se pueden enumerar las siguientes:

-Almacenar los datos de los empleados.

-Almacenar los datos de los platillos.

-Almacenar los datos de los ingredientes.

-General reportes de platillos.

-General reportes de empleados.

-Visualizar tablas de gastos y ventas mensuales.

Características de los Usuarios

| Número de usuario | Tipo de usuario | Descripción | Símbolo |
| --- | --- | --- | --- |
| U001 | Usuario Administrador | Este usuario representa al personal encargado de la administración de los recursos del sistema. Tendrá los privilegios de crear usuarios registrados, registrar los datos del restaurante. |  |
| U002 | Usuario Secretario | Este usuario representa al personal encargado de cargar al sistema los datos de los ingredientes de los platillos, reportes de de los empleados, gestionar inventario y general tablas de los platillos mensuales. |  |
| U003 | Usuario Registrador | Este usuario representa al personal encargado de registrar los platillos al día. |  |

Requisitos Funcionales

| Numero | Descripción | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir crear usuarios (Secretarios, Registradores). | Usuario Administrador |
| RF-02 | El sistema debe permitir editar usuarios (Secretarios, Registradores). | Usuario Administrador |
| RF-03 | El sistema debe permitir registrar datos de los platillos (costo e ingredientes). | Usuario Secretario |
| RF-04 | El sistema debe permitir Asignar roles | Usuario Administrador |
| RF-05 | El sistema debe permitir asignar permisos de roles. | Usuario Administrador |
| RF-06 | El sistema debe permitir Definir categorías de platillos (Desayuno almuerzo ejecutivo y sopas). | Usuario Secretario |
| RF-07 | El sistema debe permitir registrar ingredientes y cantidades en stock | Usuario Secretario |
| RF-08 | El sistema debe permitir generar reportes de ingredientes críticos. | Usuario Secretario |
| RF-09 | El sistema debe permitir generar reportes de ventas mensuales por platillo. | Usuario Secretario |
| RF-10 | El sistema debe permitir generar reportes de inasistencia de empleados. | Usuario Secretario |
| RF-11 | El sistema debe permitir Cargar horarios y rendimiento de empleados | Usuario Administrador |
| RF-12 | El sistema debe permitir registrar platillos vendidos por día. | Usuario Registrado |
| RF-13 | El sistema debe permitir registrar formato de pago de platillos(tarjeta, efectivo pago móvil). | Usuario Registrador |
| RF-14 | El sistema debe permitir ingresar empleados (cocinera/o, Lavaplato, ayudante, mesera/o). | Usuario administrador |

Listado de casos de uso

| Número | Descripción | Actor | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Gestionar usuarios (Secretarios, Registradores). | Usuario Administrador | Alta |
| CU-02 | Editar usuarios (Secretarios, Registradores). | Usuario Administrador | Alta |
| CU-03 | Gestionar Platillos | Usuario Secretario | Alta |
| CU-04 | Gestionar Roles | Usuario Administrador | Alta |
| CU-05 | Gestionar permisos de roles | Usuario Administrador | Alta |
| CU-06 | Gestionar categoría de platillos | Usuario Secretario | Alta |
| CU-07 | Gestionar ingredientes e inventario | Usuario Secretario | Alta |
| CU-08 | Generar reportes de ingredientes | Usuario Secretario | Alta |
| CU-09 | Generar reportes de ventas | Usuario Secretario | Alta |
| CU-10 | Gestionar reporte de empleados | Usuario Secretario | Alta |
| CU-11 | Gestionar Horarios de empleados | Usuario Administrador | Alta |
| CU-12 | Gestionar Ventas de platillos | Usuario Registrador | Alta |
| CU-13 | Gestionar formato de pago | Usuario Registrador | Alta |
| CU-14 | Gestionar empleados | Usuario Administrador | Alta |

Especificación de casos de uso

| Nombre del Caso de Uso | Gestionar Usuarios |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario Administrador |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite al Administrador crear nuevos usuarios (Secretarios, Registradores) en el sistema. |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado | CU-02 (Editar Usuarios) |  |  |  |  |  |
| Entrada | Datos del usuario (nombre, correo, rol, contraseña temporal). |  | Salida |  | Usuario creado en el sistema y notificación de confirmación. |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- Selecciona "Crear Usuario". |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- Muestra el formulario de registro. |  |  |  |  |
| 3.- Ingresa datos y asigna rol. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.-Valida que el correo no exista. |  |  |  |  |
|  |  | 5.-Guarda usuario y envía credenciales. |  |  |  |  |
|  |  | 6.-Muestra "Usuario creado exitosamente". |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso | Editar Usuarios |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario Administrador |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite modificar datos de usuarios existentes. |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado | CU-01 (Gestionar Usuarios) |  |  |  |  |  |
| Entrada | Correo o nombre del usuario a editar, nuevos datos. |  | Salida |  | Datos actualizados y confirmación. |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- Busca usuario por nombre/correo. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- Muestra datos actuales del usuario. |  |  |  |  |
| 3.- Modifica campos necesarios. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.-Valida cambios. |  |  |  |  |
| 5.- Confirma edición. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.-Actualiza datos y muestra confirmación. |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso | Gestionar Platillos |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario Secretario |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite añadir nuevos platillos al menú del restaurante. |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado | CU-07 (Gestionar Inventario) |  |  |  |  |  |
| Entrada | Nombre, descripción, precio, categoría, foto. |  | Salida |  | Platillo registrado en el menú. |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- Selecciona "Añadir Platillo". |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- Muestra formulario de registro. |  |  |  |  |
| 3.- Ingresa datos del platillo. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.-Valida que el nombre no esté duplicado. |  |  |  |  |
|  |  | 5.- Guarda platillo y muestra confirmación. |  |  |  |  |
| 6.- |  |  |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso |  |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado |  |  |  |  |  |  |
| Entrada |  |  | Salida |  |  |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- |  |  |  |  |
| 3.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.- |  |  |  |  |
| 5.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.- |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso |  |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado |  |  |  |  |  |  |
| Entrada |  |  | Salida |  |  |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- |  |  |  |  |
| 3.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.- |  |  |  |  |
| 5.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.- |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso |  |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado |  |  |  |  |  |  |
| Entrada |  |  | Salida |  |  |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- |  |  |  |  |
| 3.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.- |  |  |  |  |
| 5.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.- |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso | Gestionar Ingredientes |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario Secretario |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite registrar ingredientes y actualizar inventario. |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado | CU-08 (Generar Reportes de Ingredientes) |  |  |  |  |  |
| Entrada | Nombre, cantidad mínima, unidad de medida. |  | Salida |  | Ingrediente añadido al inventario. |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- Selecciona "Añadir Ingrediente". |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- Muestra formulario. |  |  |  |  |
| 3.- Ingresa datos del ingrediente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.-Valida que no exista duplicado. |  |  |  |  |
|  |  | 5.- Actualiza inventario y muestra alertas si el stock está bajo. |  |  |  |  |
|  |  | 6.- |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso |  |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado |  |  |  |  |  |  |
| Entrada |  |  | Salida |  |  |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- |  |  |  |  |
| 3.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.- |  |  |  |  |
| 5.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.- |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso |  |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado |  |  |  |  |  |  |
| Entrada |  |  | Salida |  |  |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- |  |  |  |  |
| 3.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.- |  |  |  |  |
| 5.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.- |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso |  |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado |  |  |  |  |  |  |
| Entrada |  |  | Salida |  |  |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- |  |  |  |  |
| 3.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.- |  |  |  |  |
| 5.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.- |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso |  |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado |  |  |  |  |  |  |
| Entrada |  |  | Salida |  |  |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- |  |  |  |  |
| 3.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.- |  |  |  |  |
| 5.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.- |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso | Registrar Ventas |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario Registrador |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite registrar platillos vendidos y actualizar el inventario. |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado | CU-09 (Generar Reportes de Ventas) |  |  |  |  |  |
| Entrada | platillos, cantidades. |  | Salida |  | Venta registrada e inventario actualizado. |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- Selecciona mesa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- Muestra menú disponible. |  |  |  |  |
| 3.- Añade platillos vendidos. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.-Calcula total y resta ingredientes usados. |  |  |  |  |
| 5.- Confirma venta. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.-Genera pre-factura y actualiza reportes. |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso |  |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado |  |  |  |  |  |  |
| Entrada |  |  | Salida |  |  |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- |  |  |  |  |
| 3.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.- |  |  |  |  |
| 5.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.- |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Caso de Uso |  |  |  | Id del caso de Uso |  | CU-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores | Usuario |  |  |  |  |  |
| Descripción | Permite |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso Relacionado |  |  |  |  |  |  |
| Entrada |  |  | Salida |  |  |  |
| CURSO TIPICO |  |  |  |  |  |  |
| Acción del Actor |  | Respuesta del Sistema |  |  |  |  |
| 1.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.- |  |  |  |  |
| 3.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.- |  |  |  |  |
| 5.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.- |  |  |  |  |
| Curso Excepcional # 1: Sin Casos |  |  |  |  |  |  |

Ø Diagramas de Secuencias por caso de uso

Ø Diagrama de Actividades por caso de uso

Requisitos no Funcionales

Requisitos no Funcionales

| Requisitos de Rendimiento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número | Descripción |  |
| RNF-01 | No hay un tiempo de respuesta determinado hacia tareas en concreto pero al no requerir de cálculos u operaciones complejas deberá ser un tiempo eficiente y rápido. |  |
| RNF-02 | Se permitirá la ejecución de varios usuarios conectados simultáneamente y se garantizará la atención correcta y precisa de las peticiones de estos por parte de nuestro servidor. |  |
| RNF-03 | El sistema debe evitar la multisesión de un mismo usuario dentro de la aplicación. |  |
| RNF-04 | El sistema se debe basar en componentes reutilizables. |  |
| RNF-05 | Los mensajes de error deben ser reportados por la propia aplicación en la medida de las posibilidades y no por el Sistema Operativo. |  |
| RNF-06 | Los mensajes del sistema deben estar en el idioma apropiado. |  |
| RNF-07 | El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados al usuario final. |  |
| Requisitos de Seguridad |  |  |
| RNF-08 | El sistema debe contar con una autorización basada en roles. |  |
| RNF-09 | Se utilizará un sistema de criptografía MD5 |  |
| RNF-10 | El sistema debe proporcionar seguridad y control de acceso para las funciones basadas en permisos. |  |
| RNF-11 | Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos. |  |
| RNF-12 | El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado. |  |
| Requisitos de interfaces de Usuarios |  |  |
| RNF-13 | La interfaz de usuario debe poseer un ambiente flexible que permita un fácil manejo de la aplicación. |  |
| RNF-14 | Cada usuario debe tener una interfaz personalizada. |  |
| RNF-15 | Se debe diseñar una interfaz que permita que el usuario cargue la menor cantidad posible de información. |  |
| RNF-16 | El sistema deberá tener una interfaz gráfica sencilla y amigable, basada en menús, ventanas y botones. |  |
| Requisitos de interfaz de hardware |  |  |
| RNF-17 | La aplicación se alojara en un servidor de Hastings contratado por el Sponsor. |  |
| RNF-18 | El sistema será alojado en un equipo con especificaciones técnicas suficientes para almacenar abundante información. |  |
| RNF-19 | El gestor de base de datos será instalado en un equipo diferente donde se instaló el sistema. |  |
| Requisitos de Interfaz de Software |  |  |
| Numero |  | Descripción |
| RNF-20 |  | Se empleara como sistema el servidor apache 2.2 |
| RNF-21 |  | Como gestor de base de datos se usará MySQL. |
| RNF-22 |  | Como lenguaje de programación se usará PHP5, JavaScript. |
| RNF-23 |  | Para el diseño de interfaz externa se usará HTML5 y CSS. |
| RNF-24 |  | La interfaz del sistema deberá ser implementada como una aplicación web. |
| RNF-25 |  | El sistema debe ser interpretado por cualquiera de los navegadores existentes en el mercado. |
| RNF-26 |  | El sistema debe adaptarse a los diferentes dispositivos electrónico. |

DISEÑO DEL SISTEMA

Diseño del Sistema

Introducción

Propósito del sistema

Objetivos del Diseño

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Arquitectura del Sistema

Descripción General

Vista de escenarios de casos de uso general

Vista Lógica

Ø Diagrama de clases

Ø Diagrama de Secuencia

Vista de Procesos

Vista Física

Diagrama de Componentes

Diagrama de Despliegue

Correspondencias Hardware-Software

Descomposición de subsistemas

Diseño de la Base de Datos

Ø Esquema Conceptual

Ø Esquema implementable

Diseño de Programas

Ø Diseño de interfaz Grafica

Ø Diseño Principal del Sistema

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES